# 00 - README Contexto para IA

## Proyecto

Universal Assistance Uruguay - Ordenamiento de cotizador, CRM, convenios, upgrades, APIs, emisión y reportes.

## Propósito de esta carpeta

Esta carpeta centraliza la información necesaria para que otra IA o un equipo técnico pueda continuar el trabajo sin depender del historial de chat.

El objetivo no es decorar documentación. El objetivo es que el proceso comercial deje de depender de memoria, planillas paralelas, pantallas duplicadas y carga manual repetida.

## Problema principal

El equipo comercial de Universal Assistance Uruguay usa varios sistemas separados:

- Cotizador web / Cotizador Partner.

- Siebel para emisión de vouchers.

- CRM interno para gestión de leads y ventas.

- Odoo o sistema contable para facturación / conciliación.

- WhatsApp, mail y Genesys para comunicación.

El dato se carga varias veces y no hay una fuente única para precio, convenio, producto, voucher, facturación y seguimiento.

## Principio rector

El dato debe cargarse una sola vez y reutilizarse en todo el flujo:

1. Lead.

2. Cotización.

3. Comparación de productos.

4. Envío al cliente.

5. Seguimiento.

6. Venta.

7. Emisión en Siebel.

8. Facturación / conciliación.

9. Reportería.

## Documentos principales

- `REQ-001 - Cotizador Partner - Upgrades y Convenios.md`: requerimiento formal sobre carga correcta de upgrades, productos especiales y convenios.

- `ORD-001 - Ordenanza de Datos.md`: reglas de datos maestros, transaccionales, validaciones y gobierno.

- `TEC-001 - Flujo Extracción APIs Cotizador.md`: flujo para capturar endpoints, catálogos y lógica de cotización.

- `MIN-001 - Reunión Marianna Equipo Javier.md`: resumen de reunión operativa sobre proceso actual y problemas.

## Archivos fuente cargados

- `REQ-001_Coberturas_UP_GRADE_CAPITAS_SEMM.pdf`.

- `REQ-001_Tabla_Precios_UPG_2021`.

- `REQ-001_PRODUCTOS_ESPECIALES`.

- `REQ-001_CONVENIOS_DE_SALUD_Y_BANCOS`.

- `CAT-001_MASTER_BASIC_03-22.pdf`.

- `CAT-001_MASTER_ESPECIAL_03-22.pdf`.

- `CAT-001_VALUE_ESPECIAL_03-22.pdf`.

- `CAT-001_VALUE_PREEX_7_03-22.pdf`.

- `CAT-001_VALUE_PREEX_7_MAYORES_03-22.pdf`.

- `CAT-001 - Productos y Coberturas 03.22.md`.

- `CAT-001_MASTER_DEPORTE_03-22.pdf`.

- `CAT-001_VALUE_DEPORTE_03-22.pdf`.

- `COT-001 - Lógica de lectura y armado de cotizaciones.md`.

- `ENV-001_PREDETERMINADO_COTIZACION_EMISION_FINAL`.

- `ENV-002_PREDETERMINADOS_RENOVACION`.

- `ENV-000 - Automatización de envíos de cotizaciones y renovaciones.md`.

- `CORP-001_CORPO_MASTER.pdf`.

- `CORP-001_CORPO_VALUE.pdf`.

- `CORP-001_CORPO_PARTNER.pdf`.

- `CORP-001_CORPO_MAXIMUM.pdf`.

- `CORP-001_CORPO_EXCLUSIVE.pdf`.

- `CORP-002_COTIZACION_CORPORATIVA_ANUALES_Y_PRECOMPRA_ARPEL`.

- `CORP-000 - Productos corporativos y lógica de cotización.md`.

## Convenios alcan

- `CORP-003 - Proceso de activación de días de precompra.md`.zados

- `LEGAL-001_CCGGs_Retail_LA_v40_SINGLE_TRIP_OCT2025.pdf`.

- `LEGAL-000 - Condiciones Generales Retail Single Trip OCT2025.md`.en REQ-001

-

- `SIEBEL-001 - Portal de emisión y cotización Argentina.md`.SE

- `SIEBEL-HAR-001_emision_universal_assistance_2026-07-09.har`.

- `SIEBEL-HAR-002_new_tab_plus_siebel_2026-07-09.har`.

- `SIEBEL-HAR-000 - Análisis captura HAR inicial.md`.MM.

- S

- `PARTNERS-001 - Captura completa Portal de Partners

- `PARTNERS-HAR-001_UY_portal_partners_cotizacion_especiales_2026-07-09.har`.

- `PARTNERS-HAR-000 - Análisis captura Portal de Partners Uruguay.md`.

- `COMP-001 - Comparativo Siebel Argentina vs Portal Partners Uruguay.md`.Uruguay.md`.EM

- `AI-TECH-001 - Investigación técnica Portal Partners, Siebel y automatización.md`.M CALL.

- SUMMUM.

- SEGURO AMERICANO.

- SMI.

- ASOCIACION ESPAÑOLA.

- MEDICINA.

- COSEM.

- CASMU.

- HOSPITAL EVANGELICO.

- AMECOM.

## Pendientes globales

1. Validar vigencia de tablas de precios UPG.

2. Confirmar qué información debe mostrarse en Cotizador Partner por convenio.

3. Corregir productos especiales y upgrades faltantes.

4. Detectar APIs/endpoints de cotización desde portal.

5. Normalizar productos, convenios, cápitas y precios.

6. Definir fuente de verdad para precio, voucher, facturación y venta.

7. Evaluar integración con Siebel para emisión.

8. Evaluar integración con Odoo para conciliación.

9. Crear modelo operativo único para CRM/cotizador interno.

## Nota para IA continuadora

No asumir que lo visible en portal es correcto. Hay evidencia de inconsistencias entre tablas oficiales, cotización manual y lo que muestra el portal.

La IA debe tratar los archivos fuente como evidencia, pero debe marcar dudas de vigencia cuando el documento sea

## Archivo agregado: convenios de salud y bancos

Archivo: `REQ-001_CONVENIOS_DE_SALUD_Y_BANCOS`.

Tipo: Google Sheet convertido desde Excel.

Ubicación: `03 - Datos maestros`.

Contenido detectado:

- Hoja principal: `Hoja1`.

- Columnas: Convenio, Organizaciones emisoras, Se vende en sus oficinas, Se vende en nuestras oficinas, Tiene cápita.

- Incluye convenios de salud y bancos.

- Incluye OCA, Itaú, SEMM, SEMM CALL, MP, Hospital Evangélico, CASMU, Asociación Española, Summum, AMECOM, SMI, Asociación Médica de San José, COMERO, SAPP, SAT, Seguro Americano y BBVA.

- Hoja2 y Hoja3 aparecen sin datos visibles en el rango inspeccionado.

Uso previsto:

- Fuente maestra para relacionar convenio comercia

## Archivo agregado: productos y coberturas 03.22

Carpeta: `03 - Datos maestros / Productos y coberturas 03.22`.

Documento índice: `CAT-001 - Productos y Coberturas 03.22.md`.

Archivos incluidos:

- Master Basic.

- Master Especial.

- Value Especial.

- Value Preex 7.

- Value Preex 7 Mayores.

Uso previsto:

- Fuente documental para normalizar coberturas de productos.

- Comparar topes médicos, preexistencia, COVID, equipaje, edad y ámbito.

- Cruzar productos contra convenios, organizaciones emisoras y Cotizador Partner.

- Preparar futura matriz maestra de productos.

Pendiente principal:

Confirmar vigencia de estos productos de marzo 2022 antes de usarlos como dato operativo.

l con organización emisora.

- Validar si se vende en oficinas propias, oficinas del convenio o ambas.

- Id

## Archivo agregado: productos Deporte 03.22 y lógica de cotización

Archivos fuente:

- `CAT-001_MASTER_DEPORTE_03-22.pdf`.

- `CAT-001_VALUE_DEPORTE_03-22.pdf`.

Documento de lógica:

- `COT-001 - Lógica de lectura y armado de cotizaciones.md`.

Contenido detectado:

- Master Deporte: cobertura médica USD 40.000, preexistencia USD 400, deporte incluido, límite de edad 70 años, ámbito internacional.

- Value Deporte: cobertura médica USD 80.000, preexistencia USD 800, deportes/deporte incluido, límite de edad 70 años, ámbito internacional.

Uso previsto:

- Normalizar productos con deporte incluido.

- Definir campos estructurados como `incluye_deporte`, `limite_edad_max`, `preexistencia_usd` y `familia_producto`.

- Preparar armado de futuras cotizaciones desde matriz y no desde lectura manual de PDFs.

Pendiente principal:

Validar vigencia, precio operativo, disponibilidad en Cotizador Partner y equivalencia con Siebel antes de usar est

## Archivo agregado: plantillas de envío y automatización

Carpeta: `10 - Plantillas de envio y automatizacion`.

Archivos fuente:

- `ENV-001_PREDETERMINADO_COTIZACION_EMISION_FINAL`.

- `ENV-002_PREDETERMINADOS_RENOVACION`.

Documento de lógica:

- `ENV-000 - Automatización de envíos de cotizaciones y renovaciones.md`.

Contenido detectado:

- Plantillas de cotización general.

- Plantillas de cotización Itaú.

- Plantillas de cotización OCA.

- Plantillas para anual renovable.

- Plantillas de envío de documentación con y sin VIP Delay.

- Plantilla de documentación anual renovable.

- Plantillas de recontacto.

- Plantillas de renovación Itaú/UASSI, OCA y Oficina/Surview.

Uso previsto:

- Automatizar envíos de cotización desde CRM/cotizador.

- Elegir plantilla según evento, convenio, producto y estado.

- Completar variables controladas.

- Enviar por mail o WhatsApp.

- Registrar el envío en CRM.

Pendiente principal:

Convertir cada bloque de texto en una plantilla in

## Archivo agregado: productos corporativos y precompra

Carpeta: `03 - Datos maestros / Productos corporativos y precompra`.

Archivos fuente:

- `CORP-001_CORPO_MASTER.pdf`.

- `CORP-001_CORPO_VALUE.pdf`.

- `CORP-001_CORPO_PARTNER.pdf`.

- `CORP-001_CORPO_MAXIMUM.pdf`.

- `CORP-001_CORPO_EXCLUSIVE.pdf`.

- `CORP-002_COTIZACION_CORPORATIVA_ANUALES_Y_PRECOMPRA_ARPEL`.

Documento de lógica:

- `CORP-000 - Productos corporativos y lógica de cotización.md`.

Contenido detectado:

- Productos corporativos: Master, Value, Partner, Maximum y Exclusive.

- Modalidades comerciales: tarjetas anuales nominadas multiviajes y precompra de días.

- Cotización ARPEL con fecha 15/04/2026.

- Tarjetas anuales nominadas con precios de lista para Maximum Corp, Partner Corp y Value Corp.

- Precompra de días con precio por día y precio por 100 días para Maximum Corp, Partner Corp

## Archivo agregado: proceso de activación de días de precompra

Documento de lógica:

- `CORP-003 - Proceso de activación de días de precompra.md`.

Contenido detectado:

- La precompra de días funciona como una bolsa de días asociada a una empresa y a un producto corporativo.

- Cada activación consume días exactos para un pasajero y viaje puntual.

- Se requiere controlar saldo, vigencia, datos mínimos del pasajero, emisión de voucher y movimientos de saldo.

- El documento ARPEL indica mínimo de emisión de 1 día y vencimiento de 2 años.

Patrón principal:

Compra

## Archivo agregado: condiciones generales retail single trip OCT2025

Carpeta: `03 - Datos maestros / Condiciones generales y legales`.

Archivo fuente:

- `LEGAL-001_CCGGs_Retail_LA_v40_SINGLE_TRIP_OCT2025.pdf`.

Documento de lógica:

- `LEGAL-000 - Condiciones Generales Retail Single Trip OCT2025.md`.

Contenido detectado:

- Condiciones generales Retail LA v40 Single Trip OCT2025.

- Definiciones de voucher, titular, viaje internacional, cuadro de prestaciones y límite de edad.

- Reglas de vigencia del voucher.

- Obligación de contacto con Central Operativa.

- Procedimiento y plazo de reintegros.

- Requisitos para pérdida/demora de equipaje.

- Upgrades no acumulables.

- Condiciones VIP Delay.

- Requisitos para emisión de nuevo voucher por extensión de estadía.

- Exclusione

## Archivo agregado: portal Siebel Argentina

Documento de lógica:

- `SIEBEL-001 - Portal de emisión y cotización Argentina.md`.

Ubicación: `07 - Integraciones Siebel Odoo WhatsApp`.

URL base documentada:

```text

https://emision.universal-assistance.com/siebel/app/finsechannel/esn

```

Uso previsto:

- Identificar el sistema usado por Argentina para cotizar/emite.

- Evaluar si existe API oficial detrás de Siebel.

- Capturar flujo autorizado con HAR/Playwright si corresponde.

- Comparar Siebel contra Cotizador Partne

## Archivo agregado: captura HAR inicial Siebel

Carpeta: `05 - APIs, capturas HAR y endpoints`.

Archivos fuente:

- `SIEBEL-HAR-001_emision_universal_assistance_2026-07-09.har`.

- `SIEBEL-HAR-002_new_tab_plus_siebel_2026-07-09.har`.

Documento de análisis:

- `SIEBEL-HAR-000 - Análisis captura HAR inicial.md`.

Contenido detectado:

- Captura real del portal `emision.universal-assistance.com`.

- Flujo desde `UA Vouchers Screen Homepage View - SCW` hacia `FINS Health Individual Policy Quote View`.

- Applet origen `UA Vouchers Home Add Virtual Form Applet - SCW`.

- Método Siebel `Mirror Add GotoView`.

- Campos capturados: destino Argentina, fecha salida 09/07/2026, fecha regreso 16/07/2026.

- Vista destino con campos de voucher, organización emisora, vendedor, tipo de ve

## Archivo agregado: captura completa Portal de Partners Uruguay

Documento de lógica:

- `PARTNERS-001 - Captura completa Portal de Partners Uruguay.md`.

Ubicación: `05 - APIs, capturas HAR y endpoints`.

Decisión:

- No continuar por ahora con Siebel Argentina como flujo operativo principal.

- Marcar Siebel Argentina como referencia técnica secundaria.

- Priorizar captura completa del Portal de Partners Uruguay.

Motivo:

- Uruguay no cotiza principalmente a través de Siebel Argentina.

- El flujo

## Archivo agregado: HAR Uruguay y comparativo contra Siebel Argentina

Carpeta: `05 - APIs, capturas HAR y endpoints`.

Archivo fuente Uruguay:

- `PARTNERS-HAR-001_UY_portal_partners_cotizacion_especiales_2026-07-09.har`.

Documento análisis Uruguay:

- `PARTNERS-HAR-000 - Análisis captura Portal de Partners Uruguay.md`.

Documento comparativo:

- `COMP-001 - Comparativo Siebel Argentina vs Portal Partners Uruguay.md`.

Contenido detectado en Portal Partners Uruguay:

- Dominio principal: `co.ec.universal-assistance.com`.

- Flujo: completar datos del viaje → oferta de coberturas.

- Endpoints principales: `/portal-de-partners-completar-datos-del-viaje`, `/portal-de-partners-oferta-de-coberturas`, `/Emision/GetPrefiltros`,

## Documento maestro técnico para IA

Documento creado:

- `AI-TECH-001 - Investigación técnica Portal Partners, Siebel y automatización.md`.

Ubicación: `05 - APIs, capturas HAR y endpoints`.

Objetivo:

- Consolidar toda la investigación técnica sobre Portal Partners Uruguay, Siebel Argentina, HARs, endpoints, conclusiones, arquitectura recomendada, riesgos, próximos pasos y reglas para otra IA.

Contenido principal:

- Contexto general del proyecto técnico.

- Separación entre Siebel Argentina y Portal Partners Uruguay.

- Resumen de HARs disponibles.

- Análisis de Siebel Argentina.

- Análisis de Portal Partners Uruguay.

- Endpoints detectados.

- Comparativo técnico.

- Arquitectura recomendada.

- Modelo de datos sugerido.

- Instrucciones para otra IA.

- Riesgos de seguridad.

- Próximas capturas recomendadas.

- Prompt sugerido para continuidad del proyecto.

Conclusión registrada:

Portal Partners Uruguay es la mejor base para automatizar cotizaciones. Siebel Argentina queda como referencia técnica secundaria para emisión/voucher regional.

`/Emision/ImprimirCotizacion`, `/Emision/EnviarCotizacionPorMail`.

- Tipo producto capturado: Especiales.

- Tipo viaje/prefiltro: Un viaje.

- Origen: URUGUAY.

- Agencia: SURVIEW.

- Producto detectado: `URU 100K DIARIO 2025 GRUPAL`, código `1-FJFOTUQ`.

- Precio detectado: USD 15.00.

- Cobertura médica principal: USD 100.000.

- El HTML contiene un objeto `jsProductos` con producto, precio y coberturas estructuradas.

Conclusión comparativa:

- Siebel Argentina queda como referencia técnica secundaria.

- Portal Partners Uruguay queda como fuente primaria para automatización de cotizaciones Uruguay.

- Portal Partners parece más viable para extracción/control de cotización porque devuelve datos estructurados del producto y endpoints claros de cotización, descarga y envío.

Pendiente principal:

Capturar nuevos casos del Portal Partners: Folleto, SEMM, SEMM CALL, Itaú/OCA, Precompras, Anuales y productos con upgrades/cápitas.

operativo real de Uruguay pasa por Portal de Partners.

- Automatizar sobre el sistema equivocado generaría una solución técnicamente prolija pero operativamente inútil.

Próxima captura prioritaria:

1. Portal de Partners Uruguay.

2. Cotización folleto/oficina simple.

3. Destino Argentina.

4. 1 pasajero adulto.

5. Precio final visible.

6. Sin emitir voucher.

7. Guardar HAR con contenido.

Capturas siguientes:

- SEMM con cápita/upgrades.

- SEMM CALL.

- Itaú/OCA.

- Producto especial con preexistencia/deporte si aparece.

Uso previsto:

- Mapear flujo real de Uruguay.

- Detectar endpoints y payloads del Portal de Partners.

- Comparar contra REQ-001, productos, convenios y precios cargados.

- Definir si se puede automatizar por API/adaptador o si se requiere RPA/precarga autorizada.

nta, destino, días, cantidad solicitantes, convenio, precio de emisión, precio local, saldo y días cubiertos.

Uso previsto:

- Mapear flujo real de Siebel.

- Identificar campos técnicos y funcionales.

- Preparar siguiente captura para producto, organización emisora, convenio, pasajero, precio y voucher.

- Evaluar integración, adaptador o RPA autorizada.

Pendiente principal:

Capturar una nueva HAR completa avanzando hasta cálculo de precio, sin emitir voucher real y sin usar datos reales de clientes.

r y CRM.

- Diseñar integración o precarga hacia emisión/voucher.

Pendiente principal:

Confirmar con Argentina/IT si este portal es fuente oficial de cotización/emisión, si existe ambiente de prueba y si hay API documentada para consultar precios, productos, organizaciones emisoras y emitir o dejar vouchers pendientes.

s y condiciones adicionales.

Uso previsto:

- Capa legal/operativa para validar plantillas de envío.

- Validar disclaimers de cotización y emisión.

- Incorporar reglas de VIP Delay, reintegros, equipaje, extensiones y upgrades.

- Evitar que el sistema prometa beneficios no incluidos explícitamente en el voucher.

Pendiente principal:

Confirmar si esta versión aplica a Uruguay retail actual, si aplica también a productos corporativos, y si el texto de plantillas debe ajustarse especialmente en VIP Delay y extensiones.

corporativa de días → saldo disponible → solicitud de activación → validación de saldo/datos/vigencia → emisión de voucher → descuento de días → registro de saldo restante.

Uso previsto:

- Modelar precompra como entidad propia, no como cotización simple.

- Automatizar activaciones de días desde CRM/cotizador.

- Registrar movimientos de saldo por empresa.

- Generar reportes de consumo, saldo bajo y vencimientos.

Pendiente principal:

Confirmar cómo calcula Siebel los días exactos, desde cuándo corre el vencimiento de 2 años y si una anulación devuelve días a la bolsa.

y Value Corp.

Uso previsto:

- Normalizar productos corporativos.

- Separar modalidad anual nominada de precompra de días.

- Definir reglas de cotización corporativa.

- Crear futuras plantillas de envío corporativo.

- Cruzar disponibilidad contra Cotizador Partner/Siebel.

Pendiente principal:

Confirmar vigencia de tarifas, promociones mensuales, productos habilitados para cada modalidad y equivalencias técnicas en Cotizador Partner/Siebel.

dividual con `template_id`, variables obligatorias, canal permitido, adjuntos requeridos y validaciones antes de envío.

os productos en ventas reales.

entificar qué convenios tienen cápita.

- Ayudar a validar carga correcta en Cotizador Partner.

antiguo, especialmente la tabla UPG 2021.

## Archivo agregado: leads, cotización, voucher, reintegros y productos actuales

Carpetas nuevas / usadas:

- `11 - Ejemplos cotización voucher y reintegros`.

- `03 - Datos maestros / Productos actuales - Value y Excellence`.

- `10 - Plantillas de envio y automatizacion`.

Archivos fuente cargados:

- `POST-001_MANUAL_GESTION_REINTEGROS_2025.pdf`.

- `DOC-001_COTIZACION_EMISION_PDF_EJEMPLO_2026-03-20.pdf`.

- `DOC-002_VOUCHER_EJEMPLO_MASTER_PLUS_T033809992.pdf`.

- `CAT-002_FICHA_VALUE_UA.pdf`.

- `CAT-002_VALUE`.

- `CAT-002_EXCELLENCE`.

- `ENV-003_PREDETERMINADO_LEAD`.

Documentos de lógica creados:

- `POST-000 - Reintegros, voucher y postventa.md`.

- `ENV-004 - Leads, primer contacto y recontacto.md`.

- `CAT-002 - Productos actuales Value Excellence y comparativos.md`.

Contenido detectado:

- Manual de gestión de reintegros 2025: formulario web, adjuntos PDF/JPG, límite 2MB, datos bancarios, auditoría por departamento de reintegros y plazo de 60 días.

- Predeterminado Lead: plantillas para lead web, contratación, renovación, OCA leads, primer contacto y recontacto.

- Cotización PDF 20/03/2026: ejemplo de salida del portal con Excellence 30% OFF, Value 30% OFF y Master Sudamérica 50% OFF.

- Voucher ejemplo Master Plus: voucher emitido, vigencia, pasajeros, cobertura, instrucciones de app, central operativa, condiciones generales y textos legales.

- Ficha/planilla Value: producto Value con asistencia principal 80K, preexistencia 7K y ámbito internacional.

- Planilla Excellence: producto Excellence con asistencia principal 150K y atributos estructurados.

Hallazgo importante:

El nombre comercial del producto no alcanza para identificar cobertura. `Value` y `Excellence` muestran diferencias entre ficha, planilla, cotización PDF y HAR Portal Partners. La matriz maestra debe guardar código técnico, fuente, fecha, modalidad, convenio, precio y coberturas.

Uso previsto:

- Completar flujo operativo lead → cotización → contratación → voucher → asistencia → reintegro.

- Convertir textos de leads en plantillas con reglas de selección.

- Modelar postventa y reintegros dentro del CRM.

- Normalizar productos Value/Excellence con variantes y fuentes.

- Detectar inconsistencias entre Portal Partners, PDFs, planillas y cotizaciones reales.

Pendiente principal:

Crear una matriz maestra versionada de productos/coberturas y validar cuál fuente prevalece cuando el nombre comercial coincide pero las coberturas son distintas.

## Archivo agregado: sistema visual, UX y lógica funcional Portal Partners

Carpeta: `12 - Referencias visuales`.

Documento creado:

- `VISUAL-001 - Sistema visual UX y lógica funcional Portal Partners.md`.

Fuentes usadas:

- Link público `https://co.ec.universal-assistance.com/portal-de-partners`.

- Capturas `VIS-001` a `VIS-026`.

- HTML/CSS fuente `VISUAL-SRC-001`, `VISUAL-SRC-002`, `VISUAL-SRC-003`.

- HAR Portal Partners Uruguay.

- PDF de cotización generado.

Contenido documentado:

- El link público redirige a pantalla de acceso del Portal Partners.

- Flujo funcional como máquina de estados: login, organización emisora, configuración, datos viaje/pasajeros, coberturas, detalle, selección, descarga/envío, pasajeros, pago, confirmación.

- Reglas funcionales visibles del portal.

- Árbol de decisión por tipo producto y tipo viaje.

- Modelo de datos visual-operativo.

- Sistema visual: Poppins, paleta, componentes, estados UI y patrones UX.

- Comparativo UI / HAR / PDF.

- Recomendaciones para futuro cotizador interno.

- Prompt para IA/diseño/desarrollo.

Conclusión registrada:

El Portal Partners combina una estética clara de Poppins, azul institucional, turquesa, cards blancas, bordes redondeados y flujo por pasos. La lógica funcional principal es: organización emisora + tipo producto + tipo viaje + destino + fechas + pasajeros = oferta de productos. El cotizador interno debería conservar esa claridad visual y sumar trazabilidad, códigos técnicos, CRM y fuente de verdad.

## Archivo agregado: referencias visuales Portal Partners

Carpeta:

- `12 - Referencias visuales`.

Archivos principales:

- `VISUAL-PORTAL-PARTNERS_UA_capturas_ordenadas.zip`.

- `VISUAL-001 - Índice referencias visuales Portal Partners`.

- `VISUAL-000 - Guía visual y UX Portal Partners.md`.

- `VISUAL-000_analisis_visual_portal_partners.md`.

- `VISUAL-SRC-001_portal_partners_html_coberturas.txt`.

- `VISUAL-SRC-002_portal_partners_html_estado.txt`.

- `VISUAL-SRC-003_portal_partners_html_detalle.txt`.

Capturas individuales:

- `VIS-001` a `VIS-026`.

Contenido detectado:

- Login Portal Partners.

- Menú público con acceso a Partners / Emisión Online / Emisión Siebel.

- Selección de organización emisora.

- Variantes SURVIEW.

- Home cotizador con tipo de producto y tipo de viaje.

- Dropdowns de producto, viaje y destino.

- Formulario de datos de viaje y pasajeros.

- Estado sin producto disponible.

- Panel de recotización.

- Card de producto `100K Grupal`.

- Modal `Ver más` con detalle de cobertura.

- Barra inferior de descarga/envío.

- Validación por producto no seleccionado.

- PDF de cotización generado.

- Barra de pasos: Coberturas, Pasajeros, Pago y facturación, Confirmación.

Estilo visual documentado:

- Tipografía real: Poppins.

- Paleta principal: azul marino, azul medio, turquesa/cyan, rosa/coral, blanco, gris claro y fondo celeste muy claro.

- UI basada en cards blancas, bordes redondeados, botones tipo pill, header institucional y barra de progreso.

- Responsive con comportamiento mobile específico.

Reglas funcionales extraídas:

- La organización emisora condiciona el flujo.

- Tipo de producto y tipo de viaje definen oferta.

- La carga de pasajeros puede hacerse por edades, fecha de nacimiento o importación.

- Más de 15 pasajeros requiere importación.

- No toda combinación devuelve producto.

- El sistema permite recotizar cuando no hay producto.

- Se pueden seleccionar opciones para descargar/enviar.

- La UI indica hasta 4 opciones descargables a la vez.

- El PDF de cotización debe considerarse salida documental del flujo.

Uso previsto:

- Base visual para futuro cotizador interno.

- Referencia UX/UI para diseño y desarrollo.

- Soporte para otra IA que deba reconstruir flujo visual y reglas funcionales.

- Cruce con HAR, endpoints y matriz de productos/coberturas.

Pendiente visual principal:

Capturar pantallas de pasajeros, pago y facturación, confirmación, precompras, anual múltiples viajes, SEMM/SEMM CALL, OCA/Itaú y envío exitoso por mail

---

## Actualización agregada: lectura HTML/JS/CSS Portal Partners

Se incorporó el análisis del archivo `logicaportal(1).txt` como evidencia técnica complementaria del Portal Partners.

Documentos actualizados:

- `PARTNERS-HAR-000 - Análisis captura Portal de Partners Uruguay.md`.

- `COT-001 - Lógica de lectura y armado de cotizaciones.md`.

- `ORD-001 - Ordenanza de Datos.md`.

- `CORP-003 - Proceso de activación de días de precompra.md`.

- `ENV-000 - Automatización de envíos de cotizaciones y renovaciones.md`.

- `TEC-001 - Flujo Extracción APIs Cotizador.md`.

- `AI-TECH-001 - Investigación técnica Portal Partners, Siebel y automatización.md`.

Hallazgos principales agregados:

- El portal diferencia productos diarios, anuales y precompras.

- La carga de pasajeros puede realizarse por edades, fecha de nacimiento o importación.

- El cálculo de días debe tratarse como inclusivo.

- El detalle de cobertura se alimenta desde `jsProductos`.

- Existen acciones/endpoints para detalle de producto, descarga de cotización, envío por mail y consulta de precompras.

- La precompra puede operar por días o por monto.

- Para avanzar con precompra se requiere producto seleccionado y número de precompra.

- Crédito, cuenta corriente, cobro obligatorio y permisos de agencia deben considerarse antes de emisión.

Conclusión agregada:

El material confirma que Portal Partners es útil para una primera automatización controlada de cotización, PDF, envío y registro CRM. No se recomienda avanzar a emisión automática hasta validar pasajeros, pago, crédito, precompra, permisos y autorización interna.

.